## Slide 1
openGauss OPS SIG组例会
2022年11月14日

## Slide 2
会议议题
一、1230版本整体规划
二、当前需求完成情况介绍
三、1230版本增加需求讨论

## Slide 3
一、1230版本整体规划
具体时间节点
1130需求 | 11月14日 | 11月18日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月25日 | 12月2日 | 
 | 方案设计 【已完成】 | 测试方案评审 1、需要了解测试方案评审需要什么 2、QA SIG组是否测试我们功能 3、如果QA SIG组测试我们功能，是否我们不需要提供测试报告评审了 | 代码编写与自测 | 代码提交 | 开始集成测试 QA SIG组测试还是我们测试，这个需要确认 | 测试报告评审 【测试人员提供】 | 
 | 设计方案评审 【已完成】 |  |  |  |  |  | 
1230需求 | 11月17日 | 11月18日 | 12月2日 | 12月6日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月14日
 | 方案设计 | 设计方案评审 | 测试方案评审 QA SIG组例会 | 代码编写与自测 | 代码提交 | 开始集成测试 QA SIG组测试还是我们测试，这个需要确认 能否进入第3轮集成测试 | 测试报告评审 【社区不测试的话需要提供】 这个需要申请一次QA SIG会议进行评审

## Slide 4
二、当前需求完成情况介绍
四大功能
实例详情
慢日志分析
日志检索
SQL诊断

## Slide 5
二、当前需求完成情况介绍
对象统计信息检查、执行计划分析
对象统计信息检查 - 建议更新统计信息
执行计划分析 - 建议为XXX表XX列创建索引
执行计划分析 - 建议将XXX表改为分区表
执行计划分析 - 建议基于分区查询，避免扫描所有分区
执行计划分析 - 建议对XXX表做vacuum清理
执行计划分析 - 建议优化语句或增加work_mem大小
集中测试和场景构造

## Slide 6
二、当前需求完成情况介绍
SQL跟踪
CPU：SQL执行线程的onCPU火焰图
CPU：SQL执行线程的offCPU火焰图
CPU：所有线程的CPU等待延迟热力图
CPU：服务线程等待CPU队列较长
内存：缓存分析
内存：内存泄漏火焰图
文件系统：XFS文件系统操作延迟
文件系统：XFS文件系统超过阈值的详细信息
I/O：块设备延迟热力图
I/O：SQL执行时间内所有I/O请求记录与延时
I/O：读写最频繁的文件信息
网络：SQL执行期间TCP请求的延时
网络：TCP的进程
1、测试与场景构造
2、增加了部分诊断场景

## Slide 7
二、当前需求完成情况介绍
未完成需求
主题跟随平台主题改变（提供一套白色主题）
界面尽量贴近平台风格（等待平台提供规范）
实例采集端口配置
国际化
SQL诊断增加全景图、聚焦功能、默认展示3层
日志检索支持同时查询多种日志

## Slide 8
三、1230版本增加需求讨论
1230版本新增需求
阈值可配置
SQL诊断场景：综合拉通指标、日志、跟踪（诊断）
  目前指标30s抽取一次，用于SQL诊断作用有限
  日志如何结合呢？在SQL诊断建议项中增加页面关联显示？
海量计划的需求